Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Индивидуальное задание

(рабочий график (план) проведения практики)

на учебную (проектную) практику

Институт информационных технологий и интеллектуальных систем

Направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия»

Место прохождения практики: ИТИС

Обучающийся: Гайфуллин Эдуард Ринатович, 1 курс, 11-504

(ФИО, курс, группа)

Срок прохождения практики  с  29.06.2026 г. по 11.07.2026 г.

Руководитель практики от КФУ

Будревич А.Д., ассистент кафедры программной инженерии

Содержание индивидуального задания (рабочего графика(плана)) проведения практики):

| № п/п | Индивидуальные задания (содержание и планируемые результаты практики) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обзора предметной области. Разработка модуля интеграции базы данных PostgreSQL и конфигурации переменных окружения. | с 29.06.26 по 2.07.26 |
| 2. | Реализация функционала базовой аутентификации пользователей на основе DRF и механизма Simple JWT. | с 03.07.26 по 6.07.26 |
| 3. | Проектирование и тестирование эндпоинтов авторизации, регистрации пользователей и обновления сессионных токенов. | с 07.07.26 по 09.07.026 |
| 4. | Создание заглушек API-эндпоинтов с моковыми ответами. | с 10.07.26 по 11.07.26 |

Руководитель практики  от КФУ  _________________ /Будревич А.Д

(подпись)                                             (ФИО)

С настоящим индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом), с программой практики по соответствующему практике направлению подготовки

ОЗНАКОМЛЕН(А)  _________________ /Гайфуллин Э.Р

(подпись обучающегося)                (ФИО обучающегося)